项目名称：重庆公路物流基地控规A46地块平场工程地质勘察

招　标　文　件

招标编号：2018-033

招　　标　 人：重庆公路物流基地建设有限公司（盖单位公章）

二○一八年七月

目　　录

- ：招标公告

- ：投标人须知

- ：评标办法

- ：合同条款及格式

- ：投标文件格式

- 招标公告

重庆公路物流基地控规A46地块平场工程地质勘察

招标公告

（招标编号：2018-033）

## 1. 招标条件

重庆公路物流基地控规A46地块平场工程地质勘察项目，业主为 重庆公路物流基地建设有限公司 ，资金来源 业主自筹及银行贷款  。项目已具备招标条件，现对该项目进行 小型交易公开招标 。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：重庆公路物流基地控规A46地块平场工程地质勘察

2.2 项目建设地点：巴南区南彭街道

2.3 规模及内容：平场面积约200亩。该工程补充勘察总布孔数约为128个，总进尺约2560米。

2.4 勘察工期：

地质勘察15日历天（不含勘察审查时间）。

2.5 招标范围：

地质勘察及施工全过程至项目竣工验收的相关服务（包括施工招标配合服务、施工现场伴随服务及缺陷责任期服务、施工过程设计变更、施工过程中对业主的技术咨询服务）等。

3. 投标人资格及业绩要求

3.1具有独立法人资格且持有建设行政主管部门颁发的工程勘察类（岩土工程）甲级及以上资质。

3.2投标人需提供2015年1月以来的两个及以上勘察（市政类）业绩的证明材料（提供合同复印件或其他证明材料并加盖公章）

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4市外企业按照“渝建发〔2017〕19号”文规定，《市外勘察设计企业入渝备案登记证》在有效期内的，继续有效，提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》复印件加盖投标人公章；原《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》有效期已满或新入渝的市外勘察设计企业须按照渝建发渝建发〔2017〕19号文的要求办理入渝信息报送。

3.5 本次招标  不 接受联合体投标。

- 最高限价：

4.1 地质勘察最高限价为包干价  130元/米（含青苗补偿费、税金等）。

## 5.招标文件的获取

5.1 本工程招标不需报名，开标时直接投标。凡有意参加投标者，请于 2018 年 07 月 11 日起登录“重庆市巴南区公共资源交易网（www.cqbnggzyjy.com）”查看公告，下载本项目的招标文件、图纸、答疑补遗等资料。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

5.2  本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注“重庆市巴南区公共资源交易网（www.cqbnggzyjy.com）”上关于本招标项目相关修改或补充内容。不论投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。5

5.3  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，请在招标文件规定的时间范围内以书面形式直接向招标人提出。

6.投标文件的递交

6.1  投标文件递交时间： 2018  年  07 月 18 日 14 时 00  分至 14  时 30  分（北京时间），逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.2  投标截止和开标时间： 2018  年 07 月 18 日 14 时 30  分(北京时间)。

## 6.3  投标和开标地点：重庆公路物流基地建设有限公司（地址：重庆市巴南区南彭街道重庆市公路物流基地环道东路6号）。

## 7. 发布公告的媒介

## 本次招标公告同时在 “重庆市巴南区公共资源交易网（www.cqbnggzyjy.com）”和重庆公路物流基地官方网站上发布。

## 8. 联系方式

## 招标人：重庆公路物流基地建设有限公司

## 地  址：重庆市巴南区南彭街道

## 联系人：何先生、钟先生

## 联系方式：023-62860556

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：重庆公路物流基地建设有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 重庆公路物流基地控规A46地块平场工程地质勘察 |
| 3 | 建设地点 | 巴南区南彭街道 |
| 4 | 建设概况 | / |
| 5 | 资金来源 | 业主自筹及银行贷款 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落 实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 地质勘察及施工全过程至项目竣工验收的相关服务（包括施工招标配合服务、施工现场伴随服务及缺陷责任期服务、施工过程设计变更、施工过程中对业主的技术咨询服务）等。 |
| 9 | 工期要求 | 勘察工期：15日历天（不含勘察审查时间） |
| 10 | 质量要求 | 满足国家及行相关规范并满足招标人要求； |
| 11 | 投标人资质条件、能力业绩和信誉 | 本工程招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1、资质条件 具有独立法人资格且持有建设行政主管部门颁发的工程勘察类（岩土工程）甲级及以上资质。 2、营业执照 投标申请人必须是独立法人单位，须提供经年审合格的营业执照、法定代表人授权委托书原件和授权委人身份证复印件； 3、业绩要求 投标人需提供2015年1月以来的两个及以上勘察（市政类）业绩的证明材料（提供合同复印件并加盖公章） 5.外地企业入渝备案 按照“渝建发〔2017〕19号”文规定，《市外勘察设计企业入渝备案登记证》在有效期内的，继续有效，提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》复印件加盖投标人公章；原《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》有效期已满或新入渝的市外勘察设计企业须按照渝建发渝建发〔2017〕19号文的要求办理入渝信息报送，须提供有效的外地入渝勘察设计企业“企业基本情况”及“备案主要专业技术人员”截图加盖投标单位鲜章）并在开标现场查询信息报送情况，查询结果报评标委员会评审。不能提供有效的《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》且开标现场查询其未办理入渝信息报送的则作否决投标处理。市外勘察设计企业人员必须是已纳入信息库登记人员，由投标人提供建设行政主管部门官网截图并加盖投标企业鲜章，否则作否决投标处理。 原件提交：投标人须在开标会结束之前将所有复印件的原件（资质证书原件、身份证原件除外，网上截图打印纸质件须加盖投标人鲜章）一次性提交，以备查验；若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则资格评审不通过。 注：以上条件在评审时必须全部满足才视为资格后审合格，若有任一条件不满足的即视为资格审查不合格。 |
| 12 | 投标保证金及实力证明金 | 1．投标保证金金额：大写： 6500.00元 ¥ 陆仟伍佰元整 （请各投标人一次性递交) 2.潜在投标人通过转账、汇款等非现金方式由投标人基本账户划转至重庆公路物流基地建设有限公司账户内(投标人须在进账单上注明项目详细名称及用途)，并于 2018 年 07 月 17 日 16 时 00 分之前由法定代表人或授权委托人持基本开户许可（原件、复印件加盖鲜章）、授权委托书（原件、复印件加盖鲜章）、入账凭证（原件、复印件加盖鲜章）、公司营业执照（复印件加盖鲜章）、资质证书（复印件加盖鲜章））前往招标人处开取收据或者收据证明，潜在投标人须自行考虑银行转账所需时间，若潜在投标人未能在招标文件规定的时间范围内办理完成投标保证金相关手续，由此造成的一切后果由投标人自行负责。（投标保证金收据或收据证明具体联系部门：合同部 联系人： 何先生 联系电话：023-62860556） 户名：重庆公路物流基地建设有限公司 账号：5000 111 36000 5020 7510 开户行：建行巴南支行 3. 开标现场投标人应携带打印好的投标保证金入账凭证（原件、复印件加盖鲜章）、基本账户开户许可证（原件、复印件加盖鲜章）、法人身份证明、授权委托书、招标人开具投标保证金收据，否则视为废标。 4．投标保证金的退还 4.1中标通知书发出后5日后，退还中标候选人以外的投标人的投标保证金； 4.2合同签订完成后，退还中标候选人的投标保证金。 4.3退还保证金须投标人自行开具财务专用收据并携带打印好的基本开户许可证交于招标人处，方可办理退还（注*为便于退还，建议投标人提供公司性质的建行账户信息及财务专用收据） 未按上述提交投标保证金的按废标处理。 |
| 13 | 履约保证金 | 本工程履约保证金金额为中标金额的10%，中标人按招标人要求在开工前将履约保证金打入招标人指定账户。（缴纳履约保证金时地勘按照进尺约2560米计取。） 2. 工程竣工验收合格并经招标人同意后一次性无息退还。 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | 不接受 口接受，应满足下列要求： |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 16 | 投标预备会 | 不召开 |
| 17 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在 2018 年 07 月 13 日16:00 时前以书面形式向招标人提出。 |
| 8 | 招标人书面澄清的时间 | 2018 年 07 月 16 日 18:00 时前招标人以书面形式向各投标人澄清。 |
| 19 | 分包 | 不允许 |
| 20 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 21 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人应仔细检查招标文件，如有残缺或文字表述不清，或概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2018 年 07 月 13 日 16:00 时前以书面形式向招标人提出。超过此时间规定，招标人不再受理投标疑问。 |
| 22 | 投标文件递交时间 | 递交时间： 2018 年 07 月 18 日 14 时 00 分至 14 时 30 分（北京时间）。 |
| 23 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格审查、投标函部分等组成，投标函部分格式须使用招标文件第五章中提供的“投标文件格式”。 |
| 24 | 投标报价及结算 | 1、投标人报价时应根据本项目的工作范围、内容、相关工作要求及类似工作经验，结合自身实力，进行自主报价。地质勘察部分单价包干，高于或等于最高限价按废标处理。 2、本工程设计招标部分以总价进行报价；勘察招标部分以固定单价进行报价（按实际勘察数量结算）。投标报价中应包括投标人完成本项目招标范围内所有工作内容并提供全套文件的全部费用及税金。 3、投标人的勘察费用应涵盖合同规定的所有责任：包括收集资料，现场踏勘，制订规划纲要，会务审查等，在充分考虑实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上，提交完整资料，与施工单位的配合，后续服务等内容。 4、勘察费结算以实际勘察工程量按中标单价结算。 5、本工程设置最高限价： ①勘察招标部分最高限价为130元/米（含青苗补偿费、税金等），单价包干，最终总进尺深度按实际收方为准据实结算。 各投标人的投标报价不得高于或等于上述最高限价，否则按废标处理。 6.支付方式 完成地质勘察工作并提供审查合格的勘察报告后支付至勘察费的50%，工程完工验收合格后支付至勘察费的80%，工程竣工验收合格后结清剩余款项。 |
| 25 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 26 | 资格审查资料 | 包括本须知第11项规定提供的资料及评标办法中投标人提供的资料，均需提供原件备查 |
| 27 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 口允许 |
| 28 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 29 | 投标文件份数 | 所有投标文件正本一份。 |
| 30 | 装订要求 | 1、本工程应将投标函部分、资格审查资料分别装订成册。 |
| 31 | 投标文件的密封 | 1.“投标函部分”、“资格审查资料”分别装入“投标文件袋”中，密封并在文件袋上加盖投标人单位公章。 2、如果投标文件没有按规定密封，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。 |
| 32 | 封套上写明 | 投标文件袋上应写明： 投标人名称： 投标人的地址： (项目名称)投标文件 在 2018 年07月18 日 14 时 30 分前不得开启 |
| 33 | 递交投标文件地点 | 重庆市巴南区 重庆公路物流基地建设有限公司 小型公共资源交易中心接标处 |
| 34 | 是否退还投标文件 | 否 口是 |
| 35 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市巴南区 重庆公路物流基地建设有限公司 小型公共资源交易中心 |
| 36 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场，同时按下列要求验证投标人的合法身份； 2.1投标人为本单位法定代表人的，应出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件。 2.2投标人为授权的代理人的，应出示法定代表人授权委托书原件、本人身份证。 不符合上述要求的，其投标文件为无效文件并当场退还其投标文件。 （3）按照投标人须知表规定检查投标文件的密封情况； （5）由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合规定； （6）由投标人或者其推选的代表按照规定检查投标文件的密封情况。 （7）开标顺序：随机开启。 （8）由评标人员在评标室内实施开标，开启密封袋，公布投标人名称，按照招标文件要求对各投标人的资质、投标报价、质量目标、工期及其他内容进行评审。 （9）评标人员在开标记录上签字确认。 （10 ）开标结束。 |
| 37 | 评标委员会的组建 | 1．评标小组构成： 3 人。 2．评标成员确定方式：由招标人在物流基地小型公共资源交易中心评标专家库随机抽取 3 人 |
| 38 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 39 | 重新招标 | 1. 投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2.经评标委员会评审后否决所有投标的。 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 40 | 二次招标和 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |

## 第三章  评标办法

资格评标办法表

|  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式及招标文件一切相关要求。 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 11 项规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 9 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第 10 项规定 |

报价评标办法表

| 1 | 分值构成 (总分1OO分) | 总分100分， 其中：投标报价总分100分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标报价评标基准价计算方法 | ①所有通过初步评审合格的投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于相应最高限价的除外）的投标总报价中，由最高限价到最高限价下浮20%区间内的所有有效投标报价取算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 ②以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 ③有效投标报价为满足以下全部条款的投标报价： a 不高于最高限价； b通过初步评审的投标报价； c 未被判定为无效标或废标的投标报价。 ④投标人的报价若比评标基准价低 30%（含）以上的,则该部报价得分为零。 |
| 2.2 | 勘察报价得分 （A） | 勘察报价（100分） | 报价评分按投标报价与评标基准价进行比较，计算出高于或低于评标基准价的百分数后，按下列规则进行打分：投标人报价等于评标基准价时得满分100分，在此基数上，投标人的报价与评标基准价相比，每增加1％扣2分，每减少1％扣1分，按比例计算扣完为止，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 4 | 投标人得分 | 投标人得分=A |

## 1、资格评审合格的投标人进入投标报价评审；资格评审合格的投标人评分最高的为候选人第一名，次低者为候选人第二名，依此类推确定为候选人第三名。

2、按第1条确定排名若出现并列时，以抽签方式确定排名名次顺序。

第四章

建设工程勘察合同

工程名称：

工程地点：            重庆市巴南区

合同编号：

勘察证书等级：

发 包 人：     重庆公路物流基地建设有限公司

勘 察 人：

签订地址：          重庆市巴南区

签订日期：             年     月    日

重庆市工程勘察市场管理委员会  制

发包人: 重庆公路物流基地建设有限公司 (以下简称甲方)

勘察人：                             (以下简称乙方)

甲方委托乙方承担                        任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  工程概况

1.1工程名称：重庆公路物流基地控规A46地块平场工程地质勘察

1.2工程建设地点： 重庆市巴南区

1.3工程勘察任务（内容）与技术要求： 完成现场地质勘察工作，并提供正式合格的成果报告。

1.4承接方式： 单价***元/米包干（含青苗补偿费、税金等），最终总进尺深度按实际收方为准据实结算。

1.5预计勘察工作量：

第二条  甲方向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可行性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件）和用地（附红线范围）等。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图及工程所需的测量控制点成果资料。

2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。

第三条  乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责按甲方规定，提交勘察成果资料 ** 套，甲方要求乙方增加份数，增加的份数另外收取费用。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1合同签订之日起  **   天内乙方提交经审查机构审查通过后的勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条办理。

4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，经甲方同意后工期顺延。

4.2收费标准及支付方式

4.2.1包干单价：***元/米（大写：  ***  元每米）（含青苗补偿费、税金等），最终总进尺深度按实际收方为准据实结算。

4.2.2本合同包干单价包括钻孔、青苗补偿费、施工过程中相关协调费、机械进出场费及安装、机械搬运、水电费、勘察测试、试验、机械和仪器使用、劳务、管理、现场办公、生活设施、交通和通讯设备、材料、利润、税金及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等各项应有的相关费用。

4.2.3完成地质勘察工作并提供审查合格的勘察报告后支付至勘察费的50%，工程完工验收合格后支付至勘察费的80%，工程竣工验收合格后结清剩余款项。

第五条  甲乙双方责任

5.1甲方责任

5.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），甲方应配合乙方查清地下埋藏物及做好辅助相关工作。

5.1.3甲方派人及时为乙方协助解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），由乙方承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，由乙方派人负责安全保卫工作，甲方给予配合；由于甲方原因造成乙方停、窝工，工期顺延。

5.1.5勘察过程中的任何变更，乙方不得再增收勘察费用。

5.1.6甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得泄露、不得擅自修改；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

5.2乙方责任

5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察。在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用；甲方有权追究乙方的相关责任和损失。

5.2.3勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，应根据技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.4在现场工作的乙方人员，应遵守国家和甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，由此产生安全事故和对第三人的侵权责任均由乙方自行承担。

5.2.5乙方应对其出具的书面资料承担真实性、合法性、有效性的全部责任。

5.2.6如非因甲方原因造成勘察工作不到位而导致工程增加投资超过合同价款5%及以上的，新增的勘察费用由乙方自行承担，并承担违约责任，支付违约金；导致工程增加投资超过施工合同金额50%的，勘察单位1-3年内不得在园区内开展政府投资项目勘察及相关业务，并由行业主管部门在工程建设领域项目信息和信用信息公开共享专栏中公示，纳入“黑名单”。

5.2.7本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第六条  违约责任

6.1由于甲方原因而导致停工、窝工，则工期按实际工作日顺延。

6.2本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求退还已支付金额；乙方不履行合同时，甲方不支付任何费用，并需向甲方支付合同金额20%的违约金。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，不退还甲方已付金额；已进行勘察工作的，甲方按照实际工作量比例支付勘察费。

6.4甲方未按合同约定时间支付勘察费，每超过一日，偿付乙方应付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于乙方原因未按合同约定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费总额的千分之一，超过15日未提交，甲方有权解除本合同。

第七条  本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条  其它约定事项：  无

第九条  本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方可向勘察地人民法院提起诉讼。

第十条  送达条款

甲方联系地址：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路6号4楼，联系人：     ，联系电话：               ；乙方联系地址：                  ，联系人：       ，联系电话：             。甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知和法律文书，应当按照本合同载明的地址发出。任何一方按照本合同载明地址送达的，视为对方签收，受送达方拒绝签收的，不影响送达的效力。任何一方联系方式发生变更，应当及时书面告知对方，否则原地址仍为有效送达地址。

第十条  本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同约定的义务后，本合同终止。

本合同一式 陆 份，甲方 叁 份、乙方 叁 份。

（以下无正文）

(本页为签字页)

甲方：重庆公路物流基地建设         乙方：

有限公司

法定代表人：                        法定代表人：

授权委托人：                        授权委托人：

经办人：                            经办人：

住      所：                        住      所：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

签订时间：   年  月   日          签订地点：

# 第五章 投标文件格式

1、投标文件封面

（项目名称）

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

2、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币   元/米（含青苗补偿、含税）。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### 3、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	 月        日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附法定代表人身份证扫描件

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限： 	。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明。

此处附授权代理人身份证扫描件                      此处附法定代表人身份证扫描件

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件一份带到开标现场外另装入一份至投标文件一并递交。

4、招标文件确认书

致：      （招标人名称）

我单位参加               项目的投标，对贵单位   年  月  日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认且无质疑，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

5、承诺书

致：      （招标人名称）

我单位参加               项目的投标，完全阅读并接受招标文件要求，我司郑重承诺：

若因业主及其他原因，工程范围发生变化，我司愿意在公司资质范围内承接该项目，合同价按工程量比例上浮或下浮。

若因业主及其他原因取消本工程，我司自愿放弃该工程，并不追究双方经济及其他责任。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

6. 封    面

***********************项目

资  格  审  查  材  料

投标单位：****************

二〇一八年**月**日

7. 相关资格审查材料复印件